ESCOLA SECUNDÁRIA / AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PLANO DE TRABALHO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

VIEGAS BARBER

PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO E AGENDAMENTO WEB PARA BARBEARIA

DIOGO OLIVEIRA

LISBOA

OUTUBRO DE 2026

1. Identificação do Aluno

Nome do Aluno: Diogo Oliveira

Número / Turma: N.º [Inserir Número] | Turma: [Inserir Turma] | Ano Letivo: 2026/2027

Curso: Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI)

Morada: [Inserir Morada, Código Postal, Localidade]

Contactos: Tel.: [Inserir Contacto Telefónico] | E-mail: [Inserir E-mail]

Professor Orientador: Prof. [Inserir Nome do Orientador da PAP]

2. Identificação do Tema do Projeto

Componente Individual: Viegas Barber – Plataforma Integrada de Gestão e Agendamento Web para Barbearia

3. Apresentação do Tema do Projeto

O presente projeto consiste na conceção e desenvolvimento da plataforma web Viegas Barber, uma solução tecnológica desenhada à medida para modernizar, otimizar e digitalizar o ecossistema de gestão de serviços de barbearia. No modelo tradicional da barbearia Viegas Barber, o fluxo de agendamento e contacto assenta frequentemente em mensagens de redes sociais e registos dispersos, originando constrangimentos no controlo de horários e falhas de comunicação.

A motivação central deste trabalho prende-se com a necessidade de consolidar as operações do estabelecimento numa única plataforma centralizada: facultar aos clientes uma experiência de marcação autónoma, moderna e adaptativa (incluindo marcações individuais, marcações duplas consecutivas e lista de espera inteligente com vagas flash) e dotar o barbeiro de um painel de administração em tempo real para controlo de faturação, catálogo, gestão de stock e retenção por clube de fidelização. A nível técnico, o projeto permite aplicar integralmente as competências nucleares do curso em arquiteturas de cliente-servidor (Node.js/Express) e bases de dados NoSQL orientadas a documentos.

4. Objetivos do Projeto

Analisar os fluxos de negócio, marcações e rotinas de atendimento da barbearia.

Conceber uma interface web moderna, intuitiva e totalmente responsiva (desktop e mobile), equipada com suporte para temas claro e escuro.

Desenvolver um motor de agendamentos com cálculo dinâmico de intervalos vagos e suporte para serviços simples e marcações em formato Duo.

Implementar um mecanismo em tempo real de lista de espera e deteção de cancelamentos com alertas de «Vagas Flash» de duração limitada.

Construir módulos de autenticação segura, separando as permissões de cliente e as ferramentas exclusivas de administração do barbeiro.

Integrar um painel administrativo com mapa de procura (heatmap), bloqueio pontual de horários e gestão integrada de stock da loja física.

Criar um programa de fidelização por pontuação acumulada e subscrição mensal para alavancar a retenção de utilizadores.

Validar o sistema através de testes funcionais, de usabilidade e integridade de dados.

Elaborar a documentação técnica e o relatório final da PAP de acordo com as normas estipuladas.

5. Atividades e Estratégias para Desenvolvimento

Atividade 1 – Investigação e Levantamento de Requisitos: Levantamento das regras de negócio com o profissional, inventariação dos serviços e definição do modelo de casos de uso.

Atividade 2 – Modelação de Dados e Arquitetura: Estruturação das coleções NoSQL (utilizadores, agendamentos, produtos, fidelização) e arquitetura modular da aplicação.

Atividade 3 – Desenvolvimento Frontend e Usabilidade: Construção de componentes com HTML5 semântico, estilização CSS3 responsiva e scripts dinâmicos em Vanilla JavaScript.

Atividade 4 – Implementação do Backend e Rotas REST: Configuração do servidor em Node.js com Express, sessões seguras e lógica de reserva/cancelamento de horários.

Atividade 5 – Módulos Avançados e Painel de Gestão: Desenvolvimento do motor de vagas flash, catálogo com controlo de stock e painel de controlo completo do barbeiro.

Atividade 6 – Testes, Segurança e Otimização: Validação de casos de erro, segurança nas sessões, compatibilidade móvel e testes práticos em ambiente local.

Atividade 7 – Redação do Relatório e Defesa: Elaboração contínua do relatório e preparação do suporte multimédia da apresentação pública.

6. Cronograma de Execução e Entregas

O cronograma abaixo discrimina o plano mensal e integra as entregas intermédias do relatório de realização e apreciação crítica estipuladas para as últimas semanas de janeiro, março, abril e maio:

| Mês / Período | Atividades a Desenvolver | Entregas / Marcos |
| --- | --- | --- |
| Outubro 2026 | Levantamento de requisitos, especificação técnica e planeamento. | Entrega do Plano de Trabalho (até 16 out) |
| Novembro 2026 | Modelação das coleções de dados NoSQL e interface inicial. | Validação da arquitetura |
| Dezembro 2026 | Desenvolvimento do backend Node.js, sessões e autenticação. | Núcleo da API funcional |
| Janeiro 2027 | Motor de agendamentos e lista de espera; redação do relatório. | 1.ª Entrega Intermédia (última semana jan) |
| Fevereiro 2027 | Dashboard do barbeiro, métricas, mapa de procura e stock. | Demonstração do painel administrativo |
| Março 2027 | Módulo de fidelização e loja; revisão do relatório intermédio. | 2.ª Entrega Intermédia (última semana mar) |
| Abril 2027 | Testes funcionais, segurança, afinação de UX e escrita final. | 3.ª Entrega Intermédia (última semana abr) |
| Maio 2027 | Apreciação crítica do projeto e conclusão do relatório da PAP. | 4.ª Entrega Intermédia (última semana mai) |
| Junho/Julho 2027 | Preparação do suporte audiovisual e ensaios de apresentação. | Entrega Final e Defesa da PAP |

7. Recursos Necessários

Recursos Materiais / Tecnológicos: Computador com acesso à Internet; Visual Studio Code, Git/GitHub, Node.js, Express, motor de base de dados NoSQL (persistência em JSON / MongoDB), Postman e Microsoft Word.

Recursos Humanos: Professor Orientador da PAP (supervisão pedagógica e metodológica), professores das disciplinas da componente técnica e profissional da barbearia Viegas Barber para validação operacional.